|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作周报 | | | | | |
| 报告人 | | 钱兵兵 | 汇报时间 | 2017年 2 月 20日 | |
| 所在部门 | | 测试组 | 进度时间 | 2017年 02月 13日 至 2017 年 02月 17日 | |
| 本 周 进 度 | 编号 | 工作内容 | | 完成时间 | 完成情况 |
| 01 | 慢钱财富测试用例评审 | | 2017.02.17 | 已完成 |
| 02 | 接口测试框架搭建 | | 2017.02.15 | 已完成 |
| 03 | 接口测试框架培训文档 | |  | 完成1/2 |
| 04 |  | |  |  |
| 05 |  | |  |  |
| 06 |  | |  |  |
| 下 周 计 划 | 编号 | 计划工作内容 | | 预计完成时间 | 备注 |
| 01 | 接口测试框架培训文档&培训 | | 2017.02.23 | 钱兵兵 |
| 02 | 有单APP冒烟测试用例 | | 2017.02.27 | 袁丽琼 |
| 03 | 有单APP测试用例整理 | | 2017.02.27 | 张菁 |
| 04 |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 资 源 需 求 | 编号 | 所需资源 | | 备注 | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 备注 |  |  | |  | |