|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作周报 | | | | | |
| 报告人 | | 钱兵兵 | 汇报时间 | 2017年2 月 10日 | |
| 所在部门 | | 测试部 | 进度时间 | 2017年 02月6 日 至 2017 年 02月 10日 | |
| 本 周 进 度 | 编号 | 工作内容 | | 完成时间 | 完成情况 |
| 01 | 慢钱财富测试用例开发 | | 2017.02.10 | 已完成 |
| 02 | 收益着陆页测试 | | 2017.02.08 | 已完成 |
| 03 | 接口测试框架搭建 | |  | 完成2/3 |
| 04 |  | |  |  |
| 05 |  | |  |  |
| 06 |  | |  |  |
| 下 周 计 划 | 编号 | 计划工作内容 | | 预计完成时间 | 备注 |
| 01 | 慢钱财富测试用例评审 | | 2017.02.15 |  |
| 02 | 接口测试框架搭建 | | 2017.02.15 |  |
| 03 | 组内接口测试相关培训 | | 2017.02.17 |  |
| 04 |  | |  |  |
|  |  | |  |  |
| 资 源 需 求 | 编号 | 所需资源 | | 备注 | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| 备注 |  |  | |  | |